ส่วนที่ 2

ประกาศ อบต.บ้านผึ้ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ******************************************* ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.บ้านผึ้ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บ้านผึ้ง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านผึ้ง "การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน"

ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านผึ้ง 1.จัเดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 3.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 5. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 6.กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7.สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ติดเชื้อเอดส์ 8. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9. ส่งเสริมการค่าและการท่องเที่ยว 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 11. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านผึ้งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ การพัฒนาด้านการคมนาคม 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนลูกรัง 2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง 3. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟรายทาง 4. ก่อสร้างรางระบาย การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1. ขุดลอกลำห้วย ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ 2. ขุดเจาะบ่อบาดาล 3. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายน้ำล้น ก่อสร้างระบบส่งน้ำ 4. ก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 5. ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย 2. ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 3. ส่งเสริมเยาวชนด้านการศึกษา และนันทนาการ 4. ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1. การดูแแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การตรวจสอบและดูแลที่สาธารณประโยชน์ 3. การกำจัดสิ่งปฏิกูล การพัฒนาด้านสังคม 1. สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสถานที่พักผ่อนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในตำบล 3. การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข็มแข็งในตำบล การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล 2. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ง. การวางแผน

อบต.บ้านผึ้ง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

อบต.บ้านผึ้ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

| ยุทธศาสตร์ | 2559 |  | 2560 |  | 2561 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านการคมนาคม | 46 | 4,800,000.00 | 36 | 3,600,000.00 | 12 | 1,200,000.00 |
| การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 0 | 0 | 9 | 900,000.00 | 17 | 1,700,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 32 | 18,818,380.00 | 12 | 15,274,480.00 | 12 | 15,424,480.00 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 648,200.00 | 9 | 845,000.00 | 10 | 1,645,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม | 14 | 18,332,200.00 | 13 | 18,212,200.00 | 12 | 14,685,800.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 10 | 20,600,000.00 | 6 | 1,080,000.00 | 6 | 1,080,000.00 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 9 | 983,500.00 | 9 | 948,500.00 | 9 | 948,500.00 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 36 | 15,254,915.00 | 9 | 13,619,315.00 | 9 | 13,919,315.00 |
| การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 6 | 922,400.00 | 2 | 518,000.00 | 2 | 518,000.00 |
| รวม | 162 | 80,359,595.00 | 105 | 54,997,495.00 | 89 | 51,121,095.00 |

ผู้บริหาร อบต.บ้านผึ้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 110 โครงการ งบประมาณ 38,401,391 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านการคมนาคม | 40 | 4,100,000.00 |
| การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 22 | 14,028,376.00 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | 243,200.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม | 10 | 1,489,000.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 7 | 4,691,500.00 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 773,500.00 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 20 | 13,021,415.00 |
| การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 54,400.00 |
| รวม | 110 | 38,401,391.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผึ้ง มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 19 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนสำหรับสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล จำนวน 1 สาย |
| 2. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 23 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนสำหรับสัญจรได้อย่างสะดวกรดเร็ว | ถนน คสล จำนวน 1 สาย |
| 3. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนสำหรับสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย |
| 4. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนสำหรับสัญจรสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย |
| 5. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนสำหรับสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย |
| 6. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก | ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย |
| 7. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมุ่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนในการสัญจรได้สะดวก | ถนน คสล ได้รับการซ่อมแซม ยาว 41.50 เมตร |
| 8. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนในการสัญจรสะดวก | ถนน คสล ได้รับการซ่อมแซม ยาว 41.50 เมตร |
| 9. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนในการสัญจรสะดวก | ถนน คสล ได้รับการซ่อมแซม ยาว 41.50 เมตร |
| 10. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้ระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ คสล. ยาว 40.50 เมตร |
| 11. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้ระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ คสล. ยาว 40.50 เมตร |
| 12. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้ระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ คสล. ยาว 40.50 เมตร |
| 13. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้ระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ คสล. ยาว 40.50 เมตร |
| 14. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้ระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ คสล. ยาว 40.50 เมตร |
| 15. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้ระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ คสล. ยาว 40.50 เมตร |
| 16. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้ระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ คสล. ยาว 40.50 เมตร |
| 17. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าไว้ใช้ในครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 18. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษำรมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 19. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 20. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟรายทาง หมู่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าไว้ใช้ในการสัญจรในเวลากลางคืน | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ั้งโคมไฟรายทาง ไม่น้อยกว่า 10 จุด |
| 21. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทางพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าไว้ใช้ในการสัญจรในเวลากลางคืน | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ั้งโคมไฟรายทาง ไม่น้อยกว่า 10 จุด |
| 22. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 12 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในเวลากลางคืน | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 23. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 13 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในเวลฃากลางคืน | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 24. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 15 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 25. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 16 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษำรมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 26. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 17 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 27. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 18 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าไว้ใช้ | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 28. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทางพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 19 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในการสัญจรกลางคืน | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟรายทาง ไม่น้อยกว่า 10 จุด |
| 29. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 22 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 30. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการติดตั้งโคมไฟรายทาง หมู่ 22 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในการสัญจร | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟรายทาง ไม่น้อยกว่า 10 จุด |
| 31. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 23 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 32. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนการจราจร | สัญญาณไฟกระพริบ |
| 33. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผิว ถนน คสล. หมู่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น |
| 34. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผลิวถนน คสล. หมู่ 14 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น |
| 35. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล หมู่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น |
| 36. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรสะดวก | ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย |
| 37. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีถนนในการสัญจรสะดวก | ถนน คสล จำนวน 1 สาย |
| 38. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจร | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น |
| 39. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น |
| 40. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 20 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าไว้ใช้ในครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 330 เมตร |
| 41. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,604,000.00 | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก | อาหารกลางวัน จำนวน 464 คน |
| 42. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,028,580.00 | เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารเสริม(นม) | อาหารเสริม(นม) จำนวน 464 คน |
| 43. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุด ไม่ปลอดภัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการซ่อมแซม |
| 44. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง | รายได้จัดเก็บเอง | 196,000.00 | เพื่อรับส่งเด็กเล็ก | รถรับส่งเด็กเล็ก |
| 45. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 103,500.00 | เพื่อใช้เป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพ | ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนา |
| 46. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,152,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ | อาหารกลางวัน จำนวน 1524 คน |
| 47. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนประถม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,130,296.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) | อาหารเสริม(นม) |
| 48. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมดำเนินโครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ |
| 49. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 36,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาชีพเสริมได้ | โครงการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 โครงการ |
| 50. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น | โครงการค่ายภาษาอังกฤษ |
| 51. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสดำเนินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ |
| 52. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม |
| 53. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ |
| 54. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000.00 | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ |
| 55. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสกีฬาเครื่อข่ายบ้านผึ้ง-โพธิ์ตาก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 49,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย บ้านผึ้ง - โพธิ์ตาก |
| 56. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมพัฒนากีฬา (กีฬาสมานมิตร) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,000.00 | เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี | จัดการแข่งกีฬาสมานมิตร 1 ครั้ง |
| 57. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมโครงการช้างเผือกทางวิชาการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 240,000.00 | เพื่อสอนเสริมและส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ | นักเรียนมีความรู้และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ |
| 58. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนดีตำบลบ้านผึ้ง(สภาเด็กและเยาวชน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี | เด็กและเยาวชน จำนวน 1 รุ่น |
| 59. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการสอนภาษาเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เจ้าหน้าที่ มีความรู้เรื่องภาษาอาเซียน | ผู้เข้าอบรมภาษาอาเซียน จำนวน 6 รุ่น |
| 60. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองญาติในการจัดทำเรือไฟ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อให้สภาวัฒนธรรมจัดทำเรือไฟเข้าร่วมในประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม | เรือไฟ จำนวน 1 ลำ |
| 61. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม งานรัฐพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ | รายได้จัดเก็บเอง | 600,000.00 | เพื่อเป็นการจัดงานประเพณี งานรัฐพิธีต่าง ๆ | การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม งานรัฐพิธี |
| 62. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนมจัดงานวันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ | การจัดงานวันรวมชนเผ่า 1 ครั้ง |
| 63. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์ในตำบลบ้านผึ้ง | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อให้มีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในตำบล | มีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ |
| 64. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | โครงการอบรมการแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่ราษฎร | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน | มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน |
| 65. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ค้าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย | รายได้จัดเก็บเอง | 43,200.00 | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะภายในตำบล | มีความสะอาดในตำบล |
| 66. | การพัฒนาด้านสังคม | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 84,000.00 | เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีรายได้ในการยังชีพ | ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ จำนวน 14 คน |
| 67. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมหรืออบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนา | สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนา |
| 68. | การพัฒนาด้านสังคม | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผึ้ง(กองทุนวันละบาท) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) ให้ประชาชนรู้จักการออม | สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 4000 คน |
| 69. | การพัฒนาด้านสังคม | อุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000.00 | เพื่อสมทบในการก่อสร้างสำนักงานพุทธสมาคมและสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม | ก่อสร้างสำนักงานพุทธสมาคมและสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม |
| 70. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 21 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน | ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง |
| 71. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ 16 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ราษฎรมีสถานที่ในการทำกิจกรรม | ต่อเติมศาลากลางบ้าน จำนวน 1 แห่ง |
| 72. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 240,000.00 | เพื่อให้ราษฎร เยาวชน ในตำบลมีความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด | การจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 1ครั้ง |
| 73. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน | จัดอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง |
| 74. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการสนับสนุนนักกีฬาตำบลบ้านผึ้งเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในะดับภูมิภาคและระดับประเทศ | นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ |
| 75. | การพัฒนาด้านสังคม | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อสนับสนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม จำนวน 1 โครงการ |
| 76. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการอบรมอาชีพประชาชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่ออบรมอาชีพให้ประชาชน | โครงการอบรมอาชีพ |
| 77. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อดำเนินการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ราษฎร | ราษฎรมีความรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร |
| 78. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ค่าวัสดุศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ | ศูนย์ถ่ายทอดฯ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ |
| 79. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,369,000.00 | เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการตลาด | ลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง |
| 80. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างฐานหอถังสูง ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อเป็นฐานหอถังสูงในการใช้น้ำประปาของตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | ฐานหอถังสูง |
| 81. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,851,000.00 | เพื่อให้ผู้มาใช้บริการตลาดสอ อบต.บ้านผึ้ง ได้รับความสะดวก | ถนน คสล. จำนวน 1 สาย |
| 82. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,121,500.00 | เพื่อเป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า | จำนวน 1 หลัง |
| 83. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อทรายป้องกันลูกน้ำยุงลาย | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก | ทรายป้งอกันลูกน้ำยุงลาย |
| 84. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | รายได้จัดเก็บเอง | 72,000.00 | เพื่อใช้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | น้ำยาเคมี |
| 85. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | รายได้จัดเก็บเอง | 59,000.00 | เพื่อใช้สำหรับพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | เครื่องพ่นหมอกควัน |
| 86. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 115,000.00 | เพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย | น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน |
| 87. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | อุดหนุนกรรมการ อสม. ในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 172,500.00 | เพื่ออุดหนุนกรรมการ อสม. ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน | อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 23 หมู่บ้าน |
| 88. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 315,000.00 | เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลบ้านผึ้ง | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ร้อยละ 50 |
| 89. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-23 | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านผึ้งและแผนชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน | พัฒนาตำบลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน |
| 90. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการเงินสำรองเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน | รายได้จัดเก็บเอง | 2,500,000.00 | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ ราษฎร เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถนนชำรุด โรคระบาดและภัยธรรมชาติอื่น ๆ | ราษฎรได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว |
| 91. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | รายจ่ายประจำของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เช่น เงินเดือนและรายจ่ายอื่น ๆ | รายได้จัดเก็บเอง | 8,561,315.00 | เพื่อใช้ในการบริหารงานของ อบต.บ้านผึ้ง | การบริหารของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 92. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,000.00 | เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติราชการ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น |
| 93. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (pc) | รายได้จัดเก็บเอง | 69,000.00 | เพื่อใช้ในสำนักงานและเก็บข้อมูลตามที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ | การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 94. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี | รายได้จัดเก็บเอง | 15,200.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการราษฎร | ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและราษฎรได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น |
| 95. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ | รายได้จัดเก็บเอง | 11,100.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการราษฎร | ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและราษฎรได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น |
| 96. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8 | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 | เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ | การบริหารราชการของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 97. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-4 | รายได้จัดเก็บเอง | 6,000.00 | เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ | การบริหารราชการของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 98. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | รายได้จัดเก็บเอง | 16,000.00 | เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ | การบริหารราชการของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 99. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 | รายได้จัดเก็บเอง | 8,000.00 | เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ | การบริหารราชการของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 100. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | รายได้จัดเก็บเอง | 36,000.00 | เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในที่ทำการ อบต | เครื่องถ่ายเอกสาร |
| 101. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล | รายได้จัดเก็บเอง | 6,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 ตัว |
| 102. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | รายได้จัดเก็บเอง | 1,000,000.00 | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |
| 103. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องประชุม | รายได้จัดเก็บเอง | 68,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | โต๊ะเก้าอี้ |
| 104. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อไมค์โครโฟนห้องประชุม | รายได้จัดเก็บเอง | 28,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | ไมโครโฟน จำนวน 15 ตัว |
| 105. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร | รายได้จัดเก็บเอง | 58,800.00 | เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางราชการ | ตู้บานเลื่อน จำนวน 4 ชุด |
| 106. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อโต๊ะพับเอกนกประสงค์ | รายได้จัดเก็บเอง | 18,000.00 | เพ่ือใช้ในการปกิบัติราชการ | โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว |
| 107. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเก้าอี้ประชุม | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เก้าอี้ |
| 108. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ใน อบต | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 | เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน | เครื่องกรองน้ำ |
| 109. | การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดซื้อถังน้ำดับเพลิงแบบสายสพายหลัง(แบบคันโยก) | รายได้จัดเก็บเอง | 5,400.00 | เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและใช้ในการดับเพลิง | ถังน้ำดับเพลิงแบบสพายหลัง จำนวน 4 เครื่อง |
| 110. | การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | รายได้จัดเก็บเอง | 49,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | เครื่องดับเพลิง |

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.บ้านผึ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 102 โครงการ จำนวนเงิน 37,654,318 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 91 โครงการ จำนวนเงิน 32,316,737 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านการคมนาคม | 38 | 3,774,306.64 | 33 | 3,276,806.64 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20 | 13,949,376.00 | 20 | 13,828,360.80 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | 243,200.00 | 3 | 101,250.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม | 7 | 1,273,000.00 | 4 | 927,000.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 7 | 4,585,000.00 | 5 | 1,443,000.00 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 773,500.00 | 6 | 708,915.00 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 19 | 13,001,785.00 | 18 | 11,977,255.00 |
| การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 54,150.00 | 2 | 54,150.00 |
| รวม | 102 | 37,654,317.64 | 91 | 32,316,737.44 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านผึ้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 19 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 399/2559 | 09/09/2559 | 60 |
| 2. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 23 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 406/2559 | 13/09/2559 | 60 |
| 3. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 74/2559 | 27/01/2559 | 30 |
| 4. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 75/2559 | 27/01/2559 | 30 |
| 5. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 76/2559 | 27/01/2559 | 30 |
| 6. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 77/2559 | 27/01/2559 | 30 |
| 7. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมุ่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 415/2559 | 22/09/2559 | 60 |
| 8. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 407/2559 | 13/09/2559 | 60 |
| 9. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 433/2559 | 27/09/2559 | 60 |
| 10. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 404/2559 | 12/09/2559 | 60 |
| 11. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 430/2559 | 26/09/2559 | 60 |
| 12. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 405/2559 | 12/09/2559 | 60 |
| 13. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 408/2559 | 14/09/2559 | 60 |
| 14. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 409/2559 | 14/09/2559 | 60 |
| 15. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 434/2559 | 26/09/2559 | 60 |
| 16. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 93,875.37 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 17. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 98,475.32 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 18. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 91,969.11 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 19. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟรายทาง หมู่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,125.66 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 20. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทางพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 98,162.40 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 21. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 12 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 91,709.82 | 00 | 25/09/2559 | 180 |
| 22. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 13 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 86,796.17 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 23. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 15 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 94,960.19 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 24. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 16 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 76,826.50 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 25. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 17 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | 195,768.60 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 26. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 18 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 94,365.28 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 27. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทางพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 19 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 91,259.97 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 28. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 22 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 89,927.82 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 29. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการติดตั้งโคมไฟรายทาง หมู่ 22 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,519.79 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 30. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 23 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 97,470.84 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 31. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผิว ถนน คสล. หมู่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 412/2559 | 21/09/2559 | 60 |
| 32. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผลิวถนน คสล. หมู่ 14 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 414/2559 | 22/09/2559 | 60 |
| 33. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล หมู่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 427/2559 | 23/09/2559 | 60 |
| 34. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 73/2559 | 27/01/2559 | 30 |
| 35. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 398/2559 | 08/09/2559 | 60 |
| 36. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 413/2559 | 21/09/2559 | 60 |
| 37. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | ก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 428/2559 | 23/09/2559 | 60 |
| 38. | การพัฒนาด้านการคมนาคม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 20 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 85,093.80 | 00 | 26/09/2559 | 180 |
| 39. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก จำนวน 8 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,604,000.00 | 2,604,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 40. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,028,580.00 | 1,028,580.00 | 1/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 41. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก จำนวน 8 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | 400,000.00 | 00 | 01/10/2559 | 365 |
| 42. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง | รายได้จัดเก็บเอง | 196,000.00 | 196,000.00 | 7/2559 | 01/10/2559 | 365 |
| 43. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 103,500.00 | 103,500.00 | 0/2559 | 01/10/2559 | 365 |
| 44. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,152,000.00 | 5,152,000.00 | 00 | 01/09/2558 | 365 |
| 45. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนประถม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,130,296.00 | 3,130,296.00 | 01/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 46. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมดำเนินดครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | 35,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 47. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 36,000.00 | 36,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 48. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | 25,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 49. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสดำเนินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | 25,000.00 | 00 | 01/05/2559 | 30 |
| 50. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | 25,000.00 | 00 | 01/05/2559 | 30 |
| 51. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000.00 | 15,000.00 | 00 | 01/10/2558 | 365 |
| 52. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมพัฒนากีฬา (กีฬาสมานมิตร) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,000.00 | 14,000.00 | 00 | 01/02/2559 | 30 |
| 53. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมโครงการช้างเผือกทางวิชาการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 240,000.00 | 240,000.00 | 00 | 01/03/2559 | 30 |
| 54. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนดีตำบลบ้านผึ้ง(สภาเด็กและเยาวชน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | 150,000.00 | 00 | 01/03/2559 | 30 |
| 55. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการสอนภาษาเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 100,000.00 | 0/2559 | 01/09/2559 | 30 |
| 56. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองญาตในการจัดทำเรือไฟ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 50,000.00 | 00 | 01/08/2559 | 90 |
| 57. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม งานรัฐพิธีและกิจกรรมต่างๆ | รายได้จัดเก็บเอง | 600,000.00 | 600,000.00 | 00 | 01/10/2558 | 365 |
| 58. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนมจัดงานวันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | 20,000.00 | 00 | 01/03/2559 | 30 |
| 59. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์ในตำบลบ้านผึ้ง | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | 100,000.00 | 00 | 01/07/2559 | 90 |
| 60. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | โครงการอบรมการแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่ราษฎร | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | 100,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 61. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ค้าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย | รายได้จัดเก็บเอง | 43,200.00 | 43,200.00 | 00 | 06/08/2558 | 365 |
| 62. | การพัฒนาด้านสังคม | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 84,000.00 | 84,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 63. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 100,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 64. | การพัฒนาด้านสังคม | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผึ้ง(กองทุนวันละบาท) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 | 600,000.00 | 0/2559 | 01/10/2559 | 365 |
| 65. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 21 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 435 | 27/09/2559 | 60 |
| 66. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ 16 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 431/2559 | 26/09/2559 | 60 |
| 67. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 240,000.00 | 240,000.00 | 0/2559 | 01/02/2559 | 30 |
| 68. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการสนับสนุนนักกีฬาตำบลบ้านผึ้งเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | 50,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 69. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการอบรมอาชีพประชาชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 100,000.00 | 0/2559 | 01/04/2560 | 180 |
| 70. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 100,000.00 | 0/2559 | 01/09/2559 | 365 |
| 71. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ค่าวัสดุศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 50,000.00 | 0/2559 | 01/10/2559 | 365 |
| 72. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,369,000.00 | 1,366,000.00 | 7/2559 | 30/09/2559 | 150 |
| 73. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างฐานหอถังสูง ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,500.00 | 18/2559 | 13/11/2558 | 60 |
| 74. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,851,000.00 | 1,752,000.00 | 6/2559 | 19/04/2559 | 150 |
| 75. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,121,500.00 | 1,117,500.00 | 1/2559 | 02/12/2558 | 150 |
| 76. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อทรายป้องกันลูกน้ำยุงลาย | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 | 40,000.00 | 33/2559 | 26/02/2559 | 15 |
| 77. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | รายได้จัดเก็บเอง | 72,000.00 | 72,000.00 | 34/2559 | 26/02/2559 | 15 |
| 78. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | รายได้จัดเก็บเอง | 59,000.00 | 59,000.00 | 84/2559 | 08/08/2559 | 15 |
| 79. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 115,000.00 | 115,000.00 | 6/2559 | 27/11/2558 | 308 |
| 80. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | อุดหนุนกรรมการ อสม. ในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 172,500.00 | 172,500.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 81. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 315,000.00 | 315,000.00 | 0/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 82. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-23 | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | 66,800.00 | 0/2559 | 01/01/2559 | 90 |
| 83. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการเงินสำรองเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน | รายได้จัดเก็บเอง | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0/2559 | 01/10/2559 | 365 |
| 84. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | รายจ่ายประจำของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เช่น เงินเดือนและรายจ่ายอื่นๆ | รายได้จัดเก็บเอง | 8,561,315.00 | 8,561,315.00 | 0/2559 | 01/10/2559 | 365 |
| 85. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,000.00 | 450,000.00 | 0/2559 | 01/05/2560 | 30 |
| 86. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (pc) | รายได้จัดเก็บเอง | 69,000.00 | 69,000.00 | 38/2559 | 04/03/2559 | 15 |
| 87. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี | รายได้จัดเก็บเอง | 15,200.00 | 15,200.00 | 46/2559 | 29/03/2559 | 15 |
| 88. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ | รายได้จัดเก็บเอง | 11,100.00 | 11,000.00 | 39/2559 | 04/03/2559 | 15 |
| 89. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8 | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 | 5,000.00 | 6/2559 | 01/12/2558 | 15 |
| 90. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-4 | รายได้จัดเก็บเอง | 6,000.00 | 6,000.00 | 22/2559 | 27/01/2559 | 10 |
| 91. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | รายได้จัดเก็บเอง | 16,000.00 | 16,000.00 | 23/2559 | 27/01/2559 | 10 |
| 92. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 | รายได้จัดเก็บเอง | 8,000.00 | 8,000.00 | 24/2559 | 27/01/2559 | 10 |
| 93. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | รายได้จัดเก็บเอง | 36,000.00 | 36,000.00 | 1/2559 | 01/10/2558 | 365 |
| 94. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล | รายได้จัดเก็บเอง | 6,000.00 | 4,990.00 | 67/2559 | 06/06/2559 | 7 |
| 95. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | รายได้จัดเก็บเอง | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 00 | 30/09/2559 | 365 |
| 96. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องประชุม | รายได้จัดเก็บเอง | 68,000.00 | 68,000.00 | 8/2559 | 01/12/2558 | 30 |
| 97. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อไมค์โครโฟนห้องประชุม | รายได้จัดเก็บเอง | 28,000.00 | 28,000.00 | 19/2559 | 06/01/2559 | 10 |
| 98. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร | รายได้จัดเก็บเอง | 58,800.00 | 58,800.00 | 49/2559 | 04/04/2559 | 15 |
| 99. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อโต๊ะพับเอกนกประสงค์ | รายได้จัดเก็บเอง | 18,000.00 | 18,000.00 | 7/2559 | 01/12/2558 | 15 |
| 100. | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จัดซื้อเก้าอี้ประชุม | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | 79,680.00 | 37/2559 | 01/03/2559 | 15 |
| 101. | การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดซื้อถังน้ำดับเพลิงแบบสายสพายหลัง(แบบคันโยก) | รายได้จัดเก็บเอง | 5,400.00 | 5,400.00 | 12/2559 | 21/12/2558 | 10 |
| 102. | การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | รายได้จัดเก็บเอง | 49,000.00 | 48,750.00 | 54/2559 | 11/04/2559 | 15 |