| แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | 2559 |  | 2560 |  | 2561 |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน(โครง การ) | งบประมาณ | จำนวน(โครง การ) | งบประมาณ | จำนวน(โครง การ) | งบประมาณ | จำนวน(โครง การ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 46 | 4,800,000 | 36 | 3,600,000 | 12 | 1,200,000 | 94 | 9,600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 0 | 0 | 9 | 900,000 | 17 | 1,700,000 | 26 | 2,600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 32 | 18,818,380 | 12 | 15,274,480 | 12 | 15,424,480 | 56 | 49,517,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 648,200 | 9 | 845,000 | 10 | 1,645,000 | 28 | 3,138,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 14 | 18,332,200 | 13 | 18,212,200 | 12 | 14,685,800 | 39 | 51,230,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | 10 | 20,600,000 | 6 | 1,080,000 | 6 | 1,080,000 | 22 | 22,760,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 9 | 983,500 | 9 | 948,500 | 9 | 948,500 | 27 | 2,880,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 36 | 15,254,915 | 9 | 13,619,315 | 9 | 13,919,315 | 54 | 42,793,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 6 | 922,400 | 2 | 518,000 | 2 | 518,000 | 10 | 1,958,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 162 | 80,359,595 | 105 | 54,997,495 | 89 | 51,121,095 | 356 | 186,478,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งรายไตรมาส

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2559

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่แล้วเสร็จ |  |  |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  | จำนวนโครงการที่อนุมัติ (ปีงบประมาณ 2559) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 33 | 36.26 | 3,276,806.64 | 10.14 | 7 | 36.84 | 823,193 | 13.53 | 40 | 36.36 | 4,100,000 | 10.68 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 20 | 21.98 | 13,828,360.80 | 42.79 | 2 | 10.53 | 200,015 | 3.29 | 22 | 20 | 14,028,376 | 36.53 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | 3.3 | 101,250.00 | 0.31 | 0 | - | 141,950 | 2.33 | 3 | 2.73 | 243,200 | 0.63 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 4 | 4.4 | 927,000.00 | 2.87 | 6 | 31.58 | 562,000 | 9.24 | 10 | 9.09 | 1,489,000 | 3.88 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | 5 | 5.49 | 1,443,000.00 | 4.47 | 2 | 10.53 | 3,248,500 | 53.39 | 7 | 6.36 | 4,691,500 | 12.22 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 6.59 | 708,915.00 | 2.19 | 0 | - | 64,585 | 1.06 | 6 | 5.45 | 773,500 | 2.01 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 18 | 19.78 | 11,977,255.00 | 37.06 | 2 | 10.53 | 1,044,160 | 17.16 | 20 | 18.18 | 13,021,415 | 33.91 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 2.2 | 54,150.00 | 0.17 | 0 | - | 250 | 0.00 | 2 | 1.82 | 54,400 | 0.14 |
| รวม | 91 | 82.727 | 32,316,737.44 | 84.155 | 19 | 17 | 6,084,654 | 15.84 | 110 | 100 | 38,401,391 | 100 |

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 3,276,806.64 | 10.14 | 3,586,000.00 | 96.04 | 6,862,807 | 19.04 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 13,828,360.80 | 42.79 | 148,000.00 | 3.96 | 13,976,361 | 38.77 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 101,250.00 | 0.31 | - | - | 101,250 | 0.28 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 927,000.00 | 2.87 | - | - | 927,000 | 2.57 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | 1,443,000.00 | 4.47 | - | - | 1,443,000 | 4.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 708,915.00 | 2.19 | - | - | 708,915 | 1.97 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 11,977,255.00 | 37.06 | - | - | 11,977,255 | 33.22 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 54,150.00 | 0.17 | - | - | 54,150 | 0.15 |
| รวม | 32,316,737.44 | 100.00 | 3,734,000 | 100.00 | 36,050,737 | 100.00 |

| ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559 |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |  | - | - |

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2559

อนุมัติในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2558

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ |  |
| 1 | ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 11 | √ |  |  | 148,000.00 |  |
| 2 | ก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล หมู่ 12 | √ |  |  | 498,000.00 |  |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 | √ |  |  | 498,000.00 |  |
| 4 | ก่อสร้างทางน้ำล้น คสล. หมู่ 8 | √ |  |  | 298,000.00 |  |
| 5 | ก่อสร้างทางน้ำล้น คสล. หมู่ 3 | √ |  |  | 298,000.00 |  |
| 6 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 18 | √ |  |  | 498,000.00 |  |
| 7 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ 2 | √ |  |  | 498,000.00 |  |
| 8 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 6 | √ |  |  | 498,000.00 |  |
| 9 | วางท่อระบายน้ำทิ้งตลาดสด อบต. บ้านผึ้ง | √ |  |  | 500,000.00 |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  |  | 3,734,000 |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-256)

ประจำปีงบประมาณ 2559

| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะ เวลาดำเนิน การ(วัน) | วงเงินตามสัญญา(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านการคมนาคม |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 19 | 100 | 1 399/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 23 | 100 | 1 406/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 | 100 | 1 74/2559 | 30 | 99,500 | 99,500 |  |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 | 100 | 1 75/2559 | 30 | 99,500 | 99,500 |  |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 | 100 | 1 76/2559 | 30 | 99,500 | 99,500 |  |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13 | 100 | 1 77/2559 | 30 | 99,500 | 99,500 |  |
| 7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมุ่ 1 | 100 | 1 415/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 | 100 | 1 407/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 | 0 | 1 433/2559 | 60 | 99,500 | 0 | เบิกตัดปี |
| 10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 | 100 | 1 404/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 | 0 | 1 430/2559 | 60 | 99,500 | 0 | เบิกตัดปี |
| 12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 | 100 | 1 405/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 | 0 | 1 408/2559 | 60 | 99,500 | 0 | เบิกตัดปี |
| 14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 | 0 | 1 409/2559 | 60 | 99,500 | 0 | เบิกตัดปี |
| 15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 | 0 | 1 434/2559 | 60 | 99,500 | 0 | เบิกตัดปี |
| 16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 2 | 100 | 1 00 | 180 | 93,875 | 93,875 |  |
| 17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 4 | 100 | 1 00 | 180 | 98,475 | 98,475 |  |
| 18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 8 | 100 | 1 00 | 180 | 91,969 | 91,969 |  |
| 19. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟรายทาง หมู่ 9 | 100 | 1 00 | 180 | 99,126 | 99,126 |  |
| 20. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทางพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 10 | 100 | 1 00 | 180 | 98,162 | 98,162 |  |
| 21. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 12 | 100 | 1 00 | 180 | 91,710 | 91,710 |  |
| 22. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 13 | 100 | 1 00 | 180 | 86,796 | 86,796 |  |
| 23. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 15 | 100 | 1 00 | 180 | 94,960 | 94,960 |  |
| 24. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 16 | 100 | 1 00 | 180 | 76,827 | 76,827 |  |
| 25. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 17 | 100 | 1 00 | 180 | 195,769 | 195,769 |  |
| 26. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 18 | 100 | 1 00 | 180 | 94,365 | 94,365 |  |
| 27. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทางพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 19 | 100 | 1 00 | 180 | 91,260 | 91,260 |  |
| 28. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 22 | 100 | 1 00 | 180 | 89,928 | 89,928 |  |
| 29. โครงการติดตั้งโคมไฟรายทาง หมู่ 22 | 100 | 1 00 | 180 | 99,520 | 99,520 |  |
| 30. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 23 | 100 | 1 00 | 180 | 97,471 | 97,471 |  |
| 31. ก่อสร้างเสริมผิว ถนน คสล. หมู่ 4 | 100 | 1 412/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 32. ก่อสร้างเสริมผลิวถนน คสล. หมู่ 14 | 100 | 1 414/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 33. ก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล หมู่ 11 | 100 | 1 427/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 34. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 | 100 | 1 73/2559 | 30 | 99,500 | 99,500 |  |
| 35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 | 100 | 1 398/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 36. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 | 100 | 1 413/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 37. ก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 | 100 | 1 428/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 38. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ 20 | 100 | 1 00 | 180 | 85,094 | 85,094 |  |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |
| 39. สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก จำนวน 8 แห่ง | 100 | 1 0/2559 | 365 | 2,604,000 | 2,604,000 |  |
| 40. สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง | 98 | 1 1/2559 | 365 | 1,028,580 | 1,018,164 |  |
| 41. โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก จำนวน 8 แห่ง | 99 | 1 00 | 365 | 400,000 | 399,600 |  |
| 42. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง | 81 | 1 7/2559 | 365 | 196,000 | 158,900 |  |
| 43. โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100 | 1 0/2559 | 365 | 103,500 | 103,500 |  |
| 44. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง | 100 | 1 00 | 365 | 5,152,000 | 5,152,000 |  |
| 45. สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนประถม | 98 | 1 01/2559 | 365 | 3,130,296 | 3,098,597 |  |
| 46. อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง | 100 | 1 0/2559 | 365 | 35,000 | 35,000 |  |
| 47. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ | 100 | 1 0/2559 | 365 | 36,000 | 36,000 |  |
| 48. อุดหนุนโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ ดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | 100 | 1 0/2559 | 365 | 25,000 | 25,000 |  |
| 49. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสดำเนินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 100 | 1 00 | 30 | 25,000 | 25,000 |  |
| 50. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 100 | 1 00 | 30 | 25,000 | 25,000 |  |
| 51. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 100 | 1 00 | 365 | 15,000 | 15,000 |  |
| 52. อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมพัฒนากีฬา (กีฬาสมานมิตร) | 100 | 1 00 | 30 | 14,000 | 14,000 |  |
| 53. อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมโครงการช้างเผือกทางวิชาการ | 100 | 1 00 | 30 | 240,000 | 240,000 |  |
| 54. โครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนดีตำบลบ้านผึ้ง(สภาเด็กและเยาวชน) | 100 | 1 00 | 30 | 150,000 | 150,000 |  |
| 55. โครงการสอนภาษาเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 58 | 1 0/2559 | 30 | 100,000 | 58,600 |  |
| 56. อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองญาติในการจัดทำเรือไฟ | 100 | 1 00 | 90 | 50,000 | 50,000 |  |
| 57. โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม งานรัฐพิธีและกิจกรรมต่างๆ | 100 | 1 00 | 365 | 600,000 | 600,000 |  |
| 58. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนมจัดงานวันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม | 100 | 1 00 | 30 | 20,000 | 20,000 |  |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 59. โครงการตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์ในตำบลบ้านผึ้ง | 22 | 1 00 | 90 | 100,000 | 22,000 |  |
| 60. โครงการอบรมการแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่ราษฎร | 41 | 1 0/2559 | 365 | 100,000 | 41,170 |  |
| 61. ค้าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย | 88 | 1 00 | 365 | 43,200 | 38,080 |  |
| การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 62. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 85 | 1 0/2559 | 365 | 84,000 | 72,000 |  |
| 63. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | 0 | 1 0/2559 | 365 | 100,000 | 0 |  |
| 64. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผึ้ง(กองทุนวันละบาท) | 100 | 1 0/2559 | 365 | 600,000 | 600,000 |  |
| 65. โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 21 | 0 | 1 435 | 60 | 99,500 | 0 | เบิกตัดปี |
| 66. โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ 16 | 0 | 1 431/2559 | 60 | 99,500 | 0 | เบิกตัดปี |
| 67. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100 | 1 0/2559 | 30 | 240,000 | 240,000 |  |
| 68. โครงการสนับสนุนนักกีฬาตำบลบ้านผึ้งเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ | 30 | 1 0/2559 | 365 | 50,000 | 15,000 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |
| 69. โครงการอบรมอาชีพประชาชน | 100 | 1 0/2559 | 180 | 100,000 | 100,000 |  |
| 70. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 100 | 1 0/2559 | 365 | 100,000 | 100,000 |  |
| 71. ค่าวัสดุศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | 52 | 1 0/2559 | 365 | 50,000 | 26,000 |  |
| 72. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | 0 | 1 7/2559 | 150 | 1,366,000 | 0 | เบิกตัดปี |
| 73. โครงการก่อสร้างฐานหอถังสูง ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | 100 | 1 18/2559 | 60 | 99,500 | 99,500 |  |
| 74. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | 0 | 1 6/2559 | 150 | 1,752,000 | 0 | เบิกตัดปี |
| 75. โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง | 100 | 1 1/2559 | 150 | 1,117,500 | 1,117,500 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |
| 76. โครงการจัดซื้อทรายป้องกันลูกน้ำยุงลาย | 100 | 1 33/2559 | 15 | 40,000 | 40,000 |  |
| 77. จัดซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | 100 | 1 34/2559 | 15 | 72,000 | 72,000 |  |
| 78. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 100 | 1 84/2559 | 15 | 59,000 | 59,000 |  |
| 79. โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน | 44 | 1 6/2559 | 308 | 115,000 | 51,000 |  |
| 80. อุดหนุนกรรมการ อสม. ในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน | 100 | 1 0/2559 | 365 | 172,500 | 172,500 |  |
| 81. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง | 99 | 1 0/2559 | 365 | 315,000 | 314,415 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |
| 82. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-23 | 100 | 1 0/2559 | 90 | 66,800 | 66,800 |  |
| 83. โครงการเงินสำรองเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน | 99 | 1 0/2559 | 365 | 2,500,000 | 2,493,970 |  |
| 84. รายจ่ายประจำของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เช่น เงินเดือนและรายจ่ายอื่น ๆ | 100 | 1 0/2559 | 365 | 8,561,315 | 8,561,315 |  |
| 85. โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ | 100 | 1 0/2559 | 30 | 450,000 | 450,000 |  |
| 86. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (pc) | 100 | 1 38/2559 | 15 | 69,000 | 69,000 |  |
| 87. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี | 100 | 1 46/2559 | 15 | 15,200 | 15,200 |  |
| 88. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ | 100 | 1 39/2559 | 15 | 11,000 | 11,000 |  |
| 89. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8 | 100 | 1 6/2559 | 15 | 5,000 | 5,000 |  |
| 90. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-4 | 100 | 1 22/2559 | 10 | 6,000 | 6,000 |  |
| 91. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 100 | 1 23/2559 | 10 | 16,000 | 16,000 |  |
| 92. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 | 100 | 1 24/2559 | 10 | 8,000 | 8,000 |  |
| 93. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 48 | 1 1/2559 | 365 | 36,000 | 17,500 |  |
| 94. จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล | 100 | 1 67/2559 | 7 | 4,990 | 4,990 |  |
| 95. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 0 | 1 00 | 365 | 1,000,000 | 0 | เบิกตัดปี |
| 96. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องประชุม | 100 | 1 8/2559 | 30 | 68,000 | 68,000 |  |
| 97. จัดซื้อไมค์โครโฟนห้องประชุม | 100 | 1 19/2559 | 10 | 28,000 | 28,000 |  |
| 98. จัดซื้อตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร | 100 | 1 49/2559 | 15 | 58,800 | 58,800 |  |
| 99. จัดซื้อโต๊ะพับเอกนกประสงค์ | 100 | 1 7/2559 | 15 | 18,000 | 18,000 |  |
| 100. จัดซื้อเก้าอี้ประชุม | 100 | 1 37/2559 | 15 | 79,680 | 79,680 |  |
| การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |
| 101. จัดซื้อถังน้ำดับเพลิงแบบสายสะพายหลัง(แบบคันโยก) | 100 | 1 12/2559 | 10 | 5,400 | 5,400 |  |
| 102. จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | 100 | 1 54/2559 | 15 | 48,750 | 48,750 |  |
| รวม |  |  |  | 37,654,318 | 32,316,737 |  |

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน   ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ตุลาคม 2559

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2559

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 46 | 40 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 0 | - |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 32 | 22 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 3 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 14 | 10 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 7 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 9 | 6 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 36 | 20 |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 6 | 2 |
| รวม | 162 | 110 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน(แบบ3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม)

4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 64 | ร้อยละ 36 | - |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 84 | ร้อยละ 16 | - |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 30 | - |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 20 | - |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 62 | ร้อยละ 38 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 86 | ร้อยละ 14 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ร้อยละ 64 | ร้อยละ 36 | - |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 10 | - |
| ภาพรวม | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 25 | - |

5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.21 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.23 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.98 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.07 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.98 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.31 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.45 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.56 |
| ภาพรวม | 8.22 |

6.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.46 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.82 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.02 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.44 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.70 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.80 |
| ภาพรวม | 8.31 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ก่อสร้างถนน คสล, ถนนลูกรัง และเส้นทางคมนาคมได้รับการดูแลและประชานได้รับความสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้น | สาย | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 10 |
| 2. จำนวนรางระบายน้ำภายในตำบลเพิ่มขึ้น น้ำเสียและน้ำท่วมขังที่เกิดจากการระบายน้ำไม่ทันลดลง | สาย | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 55 | +ร้อยละ 5 |
| 3. การขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งโคมไฟรายทางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | เมตร | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 55 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.46 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.74 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.60 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.08 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.54 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| ภาพรวม | 8.12 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ10 |
| 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ10 |

ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.98 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.82 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.28 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.98 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.54 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.52 |
| ภาพรวม | 8.10 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | +ร้อยละ 5 |
| 2. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยม ทั้ง 9 แห่ง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ 5 |
| 3. การส่งเสริมด้านศาสนาและงานบุญประเพณีต่างๆ ภายในตำบล ได้รับการส่งเสริมและดำรงคงอยู่สืบไป ประชาชนให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.94 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.04 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.18 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.62 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.62 |
| ภาพรวม | 8.19 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลบ้านผึ้ง ได้รับการอนุรักษ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 5 |
| 2. ประชาชนมีถังขยะสำหรับทิ้งขยะเพิ่มขึ้น มีความรู้และมีวินัยในการทิ้งขยะเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 10 |
| 3. ที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น และการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชนลดลง |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.04 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.16 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.62 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.82 |
| ภาพรวม | 8.35 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | - |
| 2. ประชาชนในตำบลบ้านผึ้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |
| 3. ปัญหายาเสพติดภายในตำบลได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งการลดอัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบล และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.98 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.32 |
| ภาพรวม | 8.24 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนในตำบลบ้านผึ้ง มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | + ร้อยละ 5 |
| 2. ประชาชนมีเงินทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ เพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 55 | +ร้อยละ 5 |
| 3. ประชาชนมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 มีการเตรียมความพร้อมและตื่นตัวเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.58 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.22 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| ภาพรวม | 8.31 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆ ลดลง ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและมีสุขภาพที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 | + ร้อยละ 5 |
| 2. ตลาดตำบลบ้านผึ้ง มีคุณภาพสะอาดและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 5 |
| 3. ประชาชนภายในตำบลบ้านผึ้งได้รับการบริการด้านสาธารณะสุขที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.52 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.38 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.1 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.28 |
| ภาพรวม | 7.96 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การให้บริการแก่ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.56 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.62 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.26 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.76 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.76 |
| ภาพรวม | 8.45 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยภายในตำบลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | + ร้อยละ 5 |
| 2. การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |
| 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ 10 |
| 4. การใช้ยานพาหนะในการสัญจร และการใช้ถนนหนทางมีวินัยเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ 5 |